УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Объединенного оператора «СитиХоумНет»

________________ Д.М. Красюк

Регламент

Подготовки к плановой приостановке сети (сегмента сети) (ППС)

В связи с необходимостью проведения работ.

Цели

Настоящий регламент создан с целью определения участников бизнес-процесса «Плановая приостановка сети», а так же определения последовательности действий участников процесса и результатов.

Термины и определения

Плановая Приостановка сети/сегмента сети (ППС) – временное прекращение работоспособности сети, инициированное сотрудниками объединенного оператора для проведения работ и повлекшее временную приостановку оказания услуг.

Ответственный руководитель за ППС – руководитель, инициировавшей приостановку работы сети (сегмента сети). ППС может быть инициирована следующими ответственными руководителями Объединенного оператора:

- Технический директор

- Зам. Технического директора

- Руководитель тех.службы

- Ведущий инженер головной станции

- ИТ-Директор

- Начальник службы логики сети

- Начальник службы программного обеспечения

- Начальник службы администраторов сети

Основания для ППС – причины, повлекшие за собой необходимость ППС. Основаниями для ППС могут быть:

- необходимость модернизации ЦОУ;

- необходимость проведения монтажных работ на ВОЛС;

- необходимость модернизации «ядра» сети;

- необходимость проведения работ на серверах биллинга и др.;

- необходимость проведения работ на головной станции кабельного ТВ;

- иное

    - Временные рамки ППС

  - ППС должна производится преимущественно в ночное время.

  - Временные рамки приостановки определяются ответственным руководителем и согласовываются в соответствии с алгоритмом, описанным ниже. Подход к определению временных рамок – минимально возможные для проведения работ сроки.

    - Алгоритм согласования и проведения ППС

  - При возникновении необходимости проведения  работ, Ответственный за ППС руководитель  не менее чем за 5 (Пять) суток до планируемой ППС, создает задачу в ИС «Проффис».

  - Название задачи начинается со слов - Останавливаем сеть -  далее следует конкретный адрес проведения работ. В задачу прикрепляется заполненная Заявка на приостановку сети установленной формы. (Приложение 1).

Пример наименования задачи: Останавливаем сеть. Бердск, ул. Горького, 4а.

  - В теле задачи устанавливается:

Автор задачи: Ответственный руководитель за ППС.

Инициатор задачи: Генеральный директор

Ответственные руководители: (Группа «Остановка сети» - директора служб, руководители отделов):

- Ответственный руководитель за ППС

- Коммерческий директор,

Руководитель абонентского отдела  по работе с физическими лицами,

Руководитель абонентского отдела по работе с юридическими лицами ,

Старший менеджер контакт центра,

- ИТ Директор,

Начальник СПМО,

Начальник службы логики сети,

- Директор по производству,

Начальник отдела администраторов сети,

Руководитель службы тех. Поддержки,

- Технический директор,

Зам. Технического директора,

Руководитель тех.службы,

- Руководитель отдела маркетинга и рекламы.

Исполнители: Амайзер О. или Терентьева О.

  - Начальник отдела администраторов сети (если необходимо, то с привлечением руководителей иных подразделений/служб) течение 3 часов с момента появления задачи, после проведения анализа размещает в задаче информацию:

- Адреса, по которым будет приостановлено оказание услуг;

- Характер предполагаемых проблем у клиентов.

- При необходимости, прикрепляет конкретный перечень клиентов.

  - Директора служб в течение 24 часов с момента появления в  ИС «Проффис» в соответствующей задаче данных от Начальника отдела администраторов сети,  обязаны:

- согласовать остановку сети, написав в задаче «Согласовано»; При необходимости, дать соответствующие распоряжения руководителям отделов и служб.

- либо отклонить заявку на приостановку сети, написав в задаче «Запрет на приостановку» и указать причину запрета.

  - Исполнитель, указанные в теле задачи,  контролирует процесс согласования и при необходимости связывается по телефону с директором с просьбой согласовать приостановку сети в ИС «Проффис.

  - После согласования ППС всеми директорами, Генеральный директор пишет в задаче «Утверждаю».

  - После утверждения  ППС Генеральным Директором :

    - АОЮЛ производит рассылку юридическим лицам о предполагаемых проблемах.

    - АОЮЛ по телефону связывается с VIP клиентами и лично предупреждает о плановой приостановке.

    - Уведомление клиентов должно быть произведено не мене чем за 72 часа до плановой приостановки сети. Таблица с перечнем клиентов, с указанием подтверждения уведомления (день, время, ФИО, должность сотрудника клиента, принявшего уведомление, отметка о реакции (принято к сведению/обращение с просьбой отложить работы) выкладывается руководителем АОЮЛ за 72 часа до плановой приостановки. Массовые заявки от клиентов с просьбой отложить ППС являются основанием для переноса ППС по решению ГД.

    - ОМиР формирует и размещает информации на публичных ресурсах: на сайтах и форумах компаний.

  - В строго обозначенное время производится приостановка сети и производство работ. В случае, если заявленные сроки оказались не достаточными, ответственный за ППС руководитель обязан незамедлительно выложить информацию об этом в задаче. Это является сигналом для АО ЮЛ и ОМиР отредактировать информацию для клиентов, если изменения требуют такой информации.

  - После завершения работ, ответственный за ППС руководитель обязан написать в задаче фактические сроки приостановки, информацию о достижении поставленных задач, предложить закрыть задачу.

  - ГД закрывает задачу.

Приложение 1

К Регламенту ППС

(Образец/Пример)

| № | Заявка согласования ППС |  | № 1 | От 05.05.2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Служба - инициатор ППС | Производственная служба |  |  |
| 2 | Ответственный за ППС руководитель | Лялин С.Ф. |  |  |
| 3 | Адрес(а) проведения работ | Иванова 20 |  |  |
| 4 | Основание для ППС | модернизация узла |  |  |
| 5 | Дата Приостановки Сети | "10" мая 2009 г. |  |  |
| 6 | Время Приостановки сети | с 2:00 до 4:00 ночи |  |  |
| 7 | Адреса, по которым будет приостановлено оказание услуг |  |  |  |
| 8 | Характер предполагаемых проблем у клиентов СПД |  |  |  |
| 9 | Характер предполагаемых проблем у клиентов КТВ | Снижение качества сигнала на каналах РТР, ТНТ/ Отсутствие сигнала КТВ/ |  |  |
| 10 | Перечень работ | монтаж шасси для медиаконверторов, установка коммутатора DL-3526, расшивка кабеля в патч-панель |  |  |
| 11 | Результат | порядок на узле доступа, освобождение трех 8-ми портовых коммутаторов |  |  |